## Slide 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Клиентский портал
Auto Insurance
План исследования перед разработкой
Каким должен быть портал и с чего начать проект
01
Понять контекст
02
Проверить сценарии
03
Определить объём портала
04
Принять решение
Левшуков Дмитрий, ст. гр. 353504
Notes: Время: 0:40
Предлагаю начать проект клиентского портала с Discovery, то есть исследования потребностей и ограничений. Auto Insurance пока работает через Google-документы, а требования к порталу известны лишь в общих чертах. На первом этапе разберём текущую работу, проверим пользовательские сценарии и определим объём первой версии. Руководство получит материалы, на основе которых сможет решить, как продолжать проект.

## Slide 2
01 ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА
Зачем нужен Discovery
Auto Insurance / Discovery
02
Discovery: исследование потребностей и ограничений перед проектированием портала.
Сейчас
Google-документы и общая папка
Данные и обмен файлами
Требования к порталу ещё неполные
После исследования
Основа для решения о проекте
Цели и задачи пользователей
Объём первой версии и ограничения
Предварительные сроки и затраты
Место Discovery в жизненном цикле проекта
Discovery
Проектирование
Разработка
и проверка
Запуск
и поддержка
Notes: Время: 1:00
Жизненный цикл программного продукта включает исследование, проектирование, разработку с проверкой, запуск и поддержку. Эти этапы могут повторяться по мере развития портала. Сейчас нам важно определить потребности и ограничения, чтобы затем обоснованно планировать реализацию. Из условия известно, что компания хранит и передаёт документы через Google-папку. Где именно возникают задержки и ручная работа, выясним в интервью. По итогам Discovery подготовим предварительную оценку с допущениями. Это ещё не фиксированная цена разработки.

## Slide 3
02 РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вопросы, которые определяют объём проекта
Auto Insurance / Discovery
03
Ответы помогут выбрать первую версию и определить, по каким показателям оценивать её пользу.
Бизнес
Какую проблему решаем первой?
По какому показателю оценим результат?
Пользователи
Кто работает от своего имени, от организации
или от имени клиента посредника?
Полисы и обращения
Какие действия с полисом нужны онлайн?
Как клиент сообщает о страховом случае?
Работа сотрудников
Кто проверяет заявление и принимает решение?
Какие шаги останутся у сотрудников?
Ограничения
Какие данные, системы и правила влияют на проект?
Каковы доступный бюджет и желаемый срок?
Notes: Время: 0:55
Начнём с бизнес-задачи. Например, компания может стремиться сократить переписку или ускорить регистрацию заявления. Это примеры целей для обсуждения, а не установленные проблемы Auto Insurance. Для выбранной цели определим исходный показатель и ожидаемый результат. Затем уточним, что означает управление страховыми планами: просмотр условий, продление, смена покрытия или другие действия. Отдельно разберём обработку заявления сотрудниками, границы полномочий представителей и ограничения бюджета.

## Slide 4
03 УЧАСТНИКИ И РЕШЕНИЯ
Участники и правила работы
Auto Insurance / Discovery
04
Руководство назначает заказчика проекта и обеспечивает доступ к участникам и документам.
Заказчик со стороны бизнеса
Согласует цели, приоритеты и следующий этап
Сотрудники Auto Insurance
Продажи, обслуживание, урегулирование убытков
Представители пользователей
Частные клиенты, организации и посредники
Юрист и ответственный за данные
Полномочия, персональные данные, хранение
Команда проекта
ПМ, аналитик, дизайнер, технический специалист
Как работаем
Раз в неделю
Обсуждаем выводы и согласуем приоритеты
По спорным вопросам
Назначаем ответственного и срок ответа
В Google Docs и Sheets
ПМ ведёт требования, открытые вопросы и журнал решений
Notes: Время: 0:50
У Discovery должен быть один заказчик со стороны бизнеса, который вправе согласовывать приоритеты и объём работ. ПМ организует встречи и фиксирует решения. Аналитик описывает процессы и требования, дизайнер готовит прототип, технический специалист проверяет ограничения реализации. От компании понадобятся сотрудники, знающие реальные процессы, и представители всех трёх групп пользователей. На старте согласуем доступность участников. Еженедельно обсуждаем результаты, а открытые вопросы ведём с ответственными и сроками.

## Slide 5
04 ПЛАН И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
План Discovery на 3–4 недели
Auto Insurance / Discovery
05
Предлагаемый срок при доступности участников и документов. Точный план согласуем на старте.
Дни 1–3
Подготовка
Цели бизнеса,
участники и вопросы
для проверки
Итог: согласованный
план исследования
Недели 1–2
Исследование
Интервью и разбор
рабочих процессов
и документов
Итог: описание
процессов и проблем
Недели 2–3
Прототип
Сценарии портала
и проверка экранов
с пользователями
Итог: уточнённые
требования
Недели 3–4
Решение
Объём первой версии,
риски, сроки
и затраты
Итог: решение
о следующем этапе
После каждой фазы согласуем выводы. Новые вопросы могут изменить план следующей фазы.
Notes: Время: 1:00
Предлагаю четыре частично пересекающиеся фазы. В первые дни согласуем цели и план, затем проведём интервью и изучим документы. На второй и третьей неделях подготовим простой кликабельный прототип и проверим ключевые задачи с пользователями. В завершение оценим объём первой версии, риски и затраты. Это план исследования, а не срок создания портала. Если участники недоступны или обнаружатся существенные вопросы по данным и правам, пересмотрим план вместе с заказчиком.

## Slide 6
05 ПРОВЕРКА ТРЕБОВАНИЙ
Методы исследования
Auto Insurance / Discovery
06
Сопоставим ответы участников с документами и реальной работой.
Интервью
Выясним, как сотрудники и клиенты работают
с полисами и обращениями, что вызывает затруднения.
Разбор реального обращения
Пройдём путь от заявления до ответа клиенту.
Найдём ручные шаги и повторный ввод данных.
Документы и ограничения
Изучим Google-документы, качество данных
и возможность обмена с другими системами.
Проверка прототипа
Представители трёх групп выполнят ключевые задачи.
Учтём ошибки и затруднения при работе с экранами.
У каждого требования будут источник, приоритет и критерий приёмки.
Notes: Время: 0:55
Интервью дадут разные взгляды на работу портала. Разбор конкретного обращения поможет проверить, совпадают ли описания участников с реальными действиями. Возьмём обезличенные примеры заявлений и полисов, изучим файлы и статусы в Google-папке. Технический специалист оценит возможность обмена с действующими системами, если такие системы есть. На прототипе проверим, может ли пользователь выполнить задачу без подсказки. Каждое требование свяжем с источником и понятным условием, по которому компания сможет принять результат разработки.

## Slide 7
06 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА
Пользователи и права доступа
Auto Insurance / Discovery
07
Пример для проверки: регистрация страхового случая с учётом роли пользователя.
Защищённый вход
Доступ к полису
Подача заявления
Частный клиент
Подтвердить
свою личность
Выбрать
свой полис
Подать заявление
по своему полису
Организация
(юрлицо)
Подтвердить роль
в организации
Выбрать полис
организации
Подать заявление
от организации
Посредник
Подтвердить
полномочия
Выбрать клиента
и его полис
Подать заявление
от имени клиента
Отдельно проверим права на изменение полиса и правила отзыва доступа представителя.
Notes: Время: 1:05
Здесь показан пример сценария, который проверим во время исследования. Частный клиент работает со своим полисом. Представитель юридического лица получает доступ в пределах роли в своей организации. Посредник действует только по тем клиентам, от которых у него есть подтверждённые полномочия. Способ подтверждения и отзыва этих полномочий ещё предстоит определить. После отправки заявления всем группам может понадобиться видеть статус, но состав статусов и уведомлений нужно согласовать. Отдельно проверим сценарии управления полисами и то, какие изменения пользователь вправе запросить или подтвердить самостоятельно.

## Slide 8
07 ОБЪЁМ ПЕРВОЙ ВЕРСИИ
Границы первой версии
Auto Insurance / Discovery
08
Компания обозначила базовые потребности. Детали функций уточним в ходе Discovery.
Базовые потребности
Защищённый доступ для клиентов
и компаний-посредников
Управление планами и полисами
Регистрация страховых случаев
Что предстоит согласовать
Какие изменения полиса доступны онлайн
Нужны ли статусы, уведомления и история
Как сотрудник обрабатывает заявление
Какие данные переносить и с чем
связать портал
Приоритеты согласуем по пользе клиентам, объёму ручной работы и стоимости внедрения.
Notes: Время: 0:55
В условии уже названы защищённый доступ для физических и юридических лиц и посредников, управление страховыми планами и регистрация страховых случаев. Эти потребности должны участвовать в определении первой версии. На Discovery уточним, какие конкретно действия они включают и сколько стоит их реализация. Например, изменение условий полиса может потребовать подтверждения сотрудником. Статусы, уведомления, миграция данных и интеграции пока остаются вопросами. Дополнительные функции, такие как массовые операции посредника, автоматизация выплат или отдельное мобильное приложение, оценим отдельно.

## Slide 9
08 ОГРАНИЧЕНИЯ И РИСКИ
Безопасность, данные и поддержка
Auto Insurance / Discovery
09
Проверим риски, которые могут изменить объём, стоимость и сроки проекта.
Доступ к чужим данным
Согласуем роли, подтверждение полномочий и отзыв доступа.
Определим, какие действия записывать в журнал.
Персональные данные
С юристом определим состав сведений, основания обработки
и сроки хранения документов.
Данные из Google-папки
Проверим полноту и дубли. Выясним, где хранить актуальные
полисы и как переносить сведения в портал.
Работа после запуска
Уточним обмен с системами и порядок действий при сбоях.
Определим ответственных за поддержку.
Notes: Время: 0:55
Для каждого риска зафиксируем последствия, ответственного и способ проверки. Ошибка в разграничении прав может открыть клиенту или посреднику чужие документы. С юристом определим правила обработки персональных данных, а с техническим специалистом обсудим защиту доступа и журналирование. В Google-папке могут быть дубли и неполные сведения, поэтому заранее оценим качество данных и варианты переноса. Также выясним, кто будет поддерживать портал и что делать при сбое. Для существенных технических вопросов может потребоваться отдельная проверка осуществимости.

## Slide 10
09 ЗАВЕРШЕНИЕ DISCOVERY
Решение по итогам исследования
Что получит руководство
Согласованные цели и показатели успеха
Процессы, роли и правила доступа
Проверенный прототип ключевых сценариев
Объём первой версии и критерии приёмки
Риски и зависимости проекта
Предварительные сроки и затраты
Решение о проекте
Начать проектирование и разработку,
уточнить спорные вопросы
или отложить проект
Условие завершения
Заказчик согласовал объём первой
версии, риски и следующий этап
Для старта нужны заказчик проекта, доступ к участникам и документам, 3–4 недели.
Левшуков Дмитрий, ст. гр. 353504
Notes: Время: 0:45
Discovery завершается управленческим решением. Компания получит согласованные цели, описание процессов и прав, прототип ключевых сценариев, объём первой версии и предварительную оценку. В оценке укажем диапазон, допущения и зависимости. Заказчик сможет разрешить следующий этап, поручить дополнительную проверку или отложить проект, если ожидаемая польза не оправдывает затрат. Для начала исследования нужно назначить владельца решения, обеспечить доступ к представителям компании и пользователей, предоставить документы и согласовать предложенный срок.